## Slide 1: 인바이츠루프
2026.10
INVITES LOOP · V1 → V6
지나온 궤적, 그리고 Future
이제는 결과로 말할 때
VISTA · CPO 회의
01
Notes: 오늘은 인바이츠루프가 V1, 당시 iCHMS v0.1에서 출발해 V6 제안까지 어떻게 왔는지 짚어 보겠습니다. 진전을 확인하는 자리이기도 하지만, 그보다 놓친 것과 부족한 것을 냉정하게 보는 자리입니다. 오늘은 인바이츠루프가 지나온 궤적을 돌아보고, 앞으로 어디로 갈지를 함께 보려 합니다. 그리고 그 출발점은, 이제는 결과로 말해야 한다는 것입니다.

## Slide 2: 개인의 건강관리에서, 병원과 지역의 운영체제로
목차
CONTENTS
01
이제는 결과로 말할 때
방향은 진전, 입증은 미완
성과는 아직 숫자로 증명 전,
지금 서 있는 자리를 점검
02
왜 지금, 이 리뷰인가
세 단계 확장 · 병행 진화
개인 앱에서 지역 OS까지,
여러 버전이 동시에 진행 중
03
3년의 궤적, 냉정하게
계보 · 경제성 · 자산
V1–V6 계보와 경제성 검증,
보유 자산과 가장 아쉬운 점
04
버전업 퀄리티 기준
세계관·KPI·지침·3+1
모든 버전업에 적용할
네 가지 품질 기준
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
02
05
우리가 받을 성적표
무엇으로 평가받나
성과와 부족한 점,
평가 기준과 논의 의제
Notes: 오늘은 다섯 단계로 말씀드리겠습니다. 지금 우리가 서 있는 자리, 왜 지금 이 리뷰를 하는지, 3년의 궤적을 냉정하게 되짚고, 앞으로 모든 버전업에 적용할 네 가지 퀄리티 기준을 정리한 뒤, 우리가 받을 성적표와 논의 의제로 마무리하겠습니다.

## Slide 3: 이제는 결과로 말할 때
01
방향은 진전, 입증은 아직 미완
Notes: 먼저 한 문장으로 말씀드리겠습니다. 방향은 맞게 왔지만, 이제는 결과로 말해야 할 때입니다.

## Slide 4: 제품의 목적과 구조는 찾았으나, 성과의 입증은 미완
01 이제는 결과로 말할 때
지난 3년, 우리가 서 있는 자리
성과
풀어야 할 문제를 분명히 함
유전체·앱·병원 IT를 하나의 저니로 잇는 제품 논리 확보
단, 기존 자산 자체는 이 기간의 성과에서 제외
범위
확보한 것은 W 구간 경험과 초기 구현 기반
V4 비교검증, V5 통합 운영·재무성과,
V6 지역 효과는 앞으로 확인할 과제
약점
현장 경험을 증거로 남기지 못함
효과(대조군·개인 경과)와 원가(투입비용·반복 납품) 모두 미흡
→ 뒤의 ‘가장 아쉬운 점’에서 자세히
역량
체계는 세웠으나 역량과 책임은 부족
3대 KPI 측정, 6대 지침 반영, 3+1 구현 역량 부족
누가, 어떤 숫자로 판단할지부터 정립 필요
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
04
Notes: 지난 2~3년, 인바이츠루프는 제품의 목적과 구조를 찾아 실제 적용을 시작했습니다. 방향은 진전했지만 입증은 아직 미완입니다. 성과는 풀어야 할 문제를 분명히 한 것입니다. 다만 게놈 프로젝트와 병원 IT 역량 자체는 이 기간의 성과가 아닙니다. 확보한 것은 주로 W 구간 경험과 초기 구현 기반입니다. 가장 큰 약점은 현장 경험을 증거로 남기지 못한 것이고, 그 경향이 제주와 비스타로 옮겨가고 있지 않은지 우려합니다. 그리고 3대 KPI를 측정하고, 6대 지침을 반영하고, 3+1을 구현할 역량과 책임은 아직 부족합니다. 3대 KPI와 6대 지침, 3+1은 뒤에서 버전업의 기준으로 자세히 보겠습니다. 오늘 리뷰가 끝나면, 각자의 업무에서 반복되는 문제와 병목, 보완할 역량과 책임에 대해 허심탄회하게 의견을 나누는 시간을 갖겠습니다.

## Slide 5: 왜 지금, 이 리뷰인가
02
세 단계의 확장, 병행 진화, 그리고 기능의 4단계
Notes: 왜 지금 이 리뷰를 하는지, 그리고 오늘 자료를 어떻게 읽어야 하는지 간단히 말씀드리겠습니다.

## Slide 6: 개인 앱에서, 지역 운영체제로
02 왜 지금, 이 리뷰인가
세 단계로 본 확장
V1·V2
개인 건강관리 앱
IRS와 디지털헬스케어의 결합
외부 서비스 전환 시도
병원 경제성의 첫 질문
주체
개인 (W)
가치
건강관리 편익
상태
운영 이력
V3·V4·V5
지금 여기
페이션트 저니 OS
V3 OS 필요성 인식
→ V4 M 구간 첫 실증
→ V5 실행과 결과의 연결
주체
의료진·병원 (M)
가치
운영 효율과 재무성과
상태
진행 중 (V4 모집, V5 개발)
V6
Population Health OS
퇴원 이후 지역사회 연계
모집단 위험 관리
지역 단위 경제성 평가
주체
지자체, 지역 의료·돌봄기관
가치
의료·돌봄 자원 효율화
상태
기획·제안
버전이 바뀌어도
유지되는 핵심
상태를 이해하고, 조치를 적절한 주체에게 연결하고, 결과를 다음 판단에 반영하는 폐쇄루프
순차 교체가 아닌 병행 발전 · 단계별 가치는 같은 지표로 환산되거나 자동으로 일치하지 않음
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
06
Notes: 인바이츠루프의 확장은 세 단계로 보시면 됩니다. V1·V2는 개인 건강관리 앱 단계로, IRS와 디지털헬스케어를 결합하고 외부 서비스와 병원 경제성을 탐색했습니다. V3부터 V5는 페이션트 저니 운영체제로 가는 단계입니다. 다만 V3는 필요성을 인식한 것이고, M 구간 실증은 V4, 실행과 결과의 연결은 V5에서 진행 중입니다. 우리는 지금 이 두 번째 단계의 한가운데에 있습니다. V6는 아직 제안 단계입니다. 버전이 바뀌어도 유지되는 핵심은 상태를 이해하고, 조치를 적절한 주체에게 연결하고, 결과를 다음 판단에 반영하는 폐쇄루프입니다. 그리고 단계별 가치는 서로 연결되지만, 같은 지표로 환산되거나 자동으로 일치하지 않는다는 점도 짚어 둡니다.

## Slide 7: 순차 교체가 아닌 병행 진화, 그리고 기능의 네 단계
02 왜 지금, 이 리뷰인가
우리의 현주소
2026.10 현재 · 제주
V4 모집 중
550명 참여자 모집
2026.10 현재 · 비스타
V5 개발 중
개발과 통합 준비
2026.10 현재 · 제주 2차
V6 기획 중
지역 단위 기획·제안
기능의 성숙도 4단계
▼ 현재 대부분 이 단계
STEP 1
설계됨
기획·화면 설계 완료
STEP 2
구현됨
프로토타입·초기 버전
다음 단계 · 아직 미흡
STEP 3
현장에서 사용됨
실제 업무 흐름에서 운영
STEP 4
효과가 검증됨
임상·수용성·경제성 근거
Patient Summary·SiBC·Shared Health View 등 대부분 1–2단계 — 효과 검증은 이제부터 본격적으로 풀어갈 과제
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
07
Notes: 버전들은 앞 버전이 끝나고 다음 버전으로 교체되는 구조가 아닙니다. 지금도 제주 V4는 모집 중, 비스타 V5는 개발 중, V6는 기획 중으로 동시에 진행되고 있습니다. 그리고 기능은 설계됨, 구현됨, 현장에서 사용됨, 효과가 검증됨의 네 단계로 구분해서 보셔야 합니다. 솔직히 말씀드리면 오늘 보실 기능 대부분은 아직 설계와 구현, 즉 1–2단계에 머물러 있고, 현장에서 효과까지 확인하는 일은 이제부터 본격적으로 해 나가야 합니다. 우리의 다음 과제는 이것을 3–4단계로 옮기는 것입니다.

## Slide 8: 3년의 궤적, 냉정하게
03
계보 · 경제성 검증 · 원리와 전환점 · 보유 자산 · 가장 아쉬운 점
Notes: 이제 지난 3년을 냉정하게 되짚어 보겠습니다. 버전 계보를 보고, 경제성 검증이 어떻게 넓어져 왔는지, 여섯 버전을 관통하는 원리와 전환점을 정리한 뒤, 우리가 가진 자산과 가장 아쉬운 점을 보겠습니다.

## Slide 9: 버전은 겹쳐 가며 발전해 왔고, 실제 운영은 아직 건강관리(W) 중심
03 3년의 궤적 · 계보
3년, 여섯 번의 진화
버전
시기
대상 · 운영
저니 구간
검증 초점
상태
V1
2023 말–24
생태계 임직원 · 내부 파일럿
W
구동 안정성
운영 이력
V2
2024–2025
외부 고객 · 괌 GRMC TFT
W
외부 제공 · 병원 경제성
운영 이력
V3
2026.01~
울산 동강병원 · 330명
W (M 개념)
사용자 수용성
적용
V4
2026.10–27
제주 탑동·대정365 등 · 550명
W + M 첫 실증
의료기관 연계 · 대조군
모집 중
V5
2026.07~
중국 비스타 심천·북경
W·M1·M3
M2는 구상
3대 KPI 통합
개발 중
V6
2026 기획
제주 도민 최대 10만 명
W–M3 + M3→W
모집단 성과 · 자원 효율
기획·제안
※ 2026년 10월 현재 · V6 재원은 2028–2032 제주 AX 대전환 연계 구상 · 누적된 것은 입증된 성과가 아닌 검증할 질문
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
09
Notes: 여섯 버전을 한 장으로 보면 이렇습니다. 주목하실 점은 실제로 운영해 본 범위가 대부분 W 구간이라는 것입니다. M 구간은 V4에서 처음 실증을 시작하고, V5에서 개발 중이며, V6는 아직 기획 단계입니다. V6의 2028~2032년은 재원 연계 구상이지 실행 일정이 확정된 것은 아닙니다. 그리고 오른쪽 검증 초점이 버전마다 하나씩 더해지고 있지만, 쌓이는 것은 검증할 질문이지 입증된 성과가 아닙니다. 병행 진화는 속도에는 유리하지만, 앞 단계의 검증 결과가 다음 설계에 반영되는지를 따로 관리해야 한다는 부담이 있습니다.

## Slide 10: IRS와 디지털헬스케어의 결합, 외부 전환의 시도
03 3년의 궤적 · 계보
V1 · V2 | 2023 말–2025 · 개인 건강관리 앱
V1
2023 말–2024 · iCHMS v0.1 · 생태계 임직원
세계관의 최초 앱 구현
하나의 서비스로 연결되어 구동되는가?
제주 게놈 IRS와 헬스커넥트 디지털헬스케어 첫 연계
유전체 위험 추론과 일상 건강관리가 한 경험 안에서 만남
IRS는 이후 핵심 추론 엔진으로 — IRS+ 고도화, gIRS 확대
의의
구상을 실제 서비스로 옮김
범위
구동 안정성에 초점 — 수용성·효과·재무는 이후 과제
V2
2024 개발 · 2025 전개 · 외부 서비스
외부 전환과 병원 경제성
외부 제공이 가능한가?
병원이 도입할 경제적 이유가 있는가?
브랜드·참여 기능·스토어 등록·크리에이터 연계 시도
아이콜리는 V3에서 폐기 — 외부 정체성을 탐색한 실험
괌 GRMC TFT(약 5개월): 제품은 W, 관점은 병원 운영으로
기반은 헬스커넥트의 상급병원 IT 역량·구축 경험
의의
경제성을 설계에 포함 — ΔEBITDA·재무 KPI 원형
범위
실제 재무 개선이 아닌 경제성 시뮬레이션 단계
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
10
Notes: V1은 인바이츠루프 구상을 실제로 작동하는 앱으로 만들어 본 단계입니다. 제주 게놈 프로젝트의 IRS를 헬스커넥트가 십수 년 해 온 디지털헬스케어와 처음 연계했고, 유전체 기반 위험 추론과 일상적인 건강관리가 하나의 사용자 경험 안에서 만나기 시작했습니다. 당시 검증의 초점은 구동 안정성이었습니다. V2는 외부 고객에게 제공하기 위한 시행착오의 단계였습니다. 브랜드와 참여 기능, 스토어 등록, 크리에이터 연계를 시도했고, 아이콜리는 V3에서 폐기했습니다. 내부적으로 더 중요한 변화는 괌 GRMC와 약 5개월간 공동 TFT를 하면서 병원의 수익과 비용을 처음 시뮬레이션한 것입니다. 제품의 범위는 여전히 W였지만, 관점은 병원의 환자 관리와 운영으로 넓어졌고, 그 기반에는 헬스커넥트의 상급병원 IT 역량이 있었습니다. “이용자가 쓰는가”에 “병원이 도입하고 계속 운영할 경제적 이유가 있는가”라는 질문이 더해졌습니다. 이 시뮬레이션이 iCHMS ΔEBITDA 계산기와 3대 KPI 재무 축의 원형입니다. 성과는 재무 개선의 입증이 아니라, 병원 경제성을 설계와 검증에 포함하기 시작한 데 있습니다.

## Slide 11: 저니의 인식, 그리고 의료기관 참여와 비교검증
03 3년의 궤적 · 계보
V3 · V4 | 2026 · 페이션트 저니 OS로
V3
울산형 1차 · 2026.01~ · 동강병원 330명
페이션트 저니와 OS 필요성 인식
외부 이용자가 받아들이고 계속 쓰는가?
W→M1→M2→M3 저니 개념 첫 등장 (실제 범위는 W)
집중 L3(IRS+·SiBC·iCHMS)·C1 / 연계 L1·L2·L4·C2
K-디지털헬스케어 얼라이언스: 개방형 구조·공동 해외진출
갤럭시워치·복지관 측정기기·IRS 연계 시그니처 타입
의의
OS 필요성 인식, 수용성 초기 근거(낮은 이탈률)
과제
비교집단·추적평가를 처음부터 설계 → V4로
V4
제주형 1차 · 모집 중 · 탑동·대정365 등 550명
의료기관 참여와 비교검증 도입
의료기관 업무와 연결되는가?
개입의 차이를 검증할 수 있는가?
의료진이 데이터 확인·후속 조치의 주체로 (V3는 상담 중심)
1차 의료기관 열람 웹 · 제주의료원 모니터링 연결
재가급여 수급자·최근 퇴원자 80~120명 대조군 설계
gIRS 첫 적용 예정 · 2027 5극3특 R&D 실증 연계
의의
두 과제(현장 작동·효과 차이)를 함께 추진하는 첫 버전
과제
의료기관 연계·대조군 기반 평가의 실제 수행
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
11
Notes: V3는 2026년 1월부터 울산 동강병원과 첫 외부 고객 330명에게 적용했습니다. 실제 범위는 W였지만, W에서 M1, M2, M3로 이어지는 페이션트 저니 개념이 처음 등장했고, L1~L4와 C1·C2 아키텍처의 틀이 잡혔습니다. 인바이츠는 L3의 IRS+, SiBC, iCHMS와 C1 데이터허브에 집중하고, 나머지는 외부 전문기업과 기관의 역량을 연계한다는 원칙입니다. K-디지털헬스케어 얼라이언스는 이 개방형 구조를 구현하고 함께 해외로 나가기 위한 협력체계입니다. 낮은 이탈률로 수용성의 초기 근거를 얻었고, 이 경험은 후속 실증에서 비교집단과 추적평가를 처음부터 설계해야 한다는 과제로 이어졌습니다. V4 제주는 탑동병원, 대정365병원 등과 550명 규모로 지금 참여자를 모집하고 있습니다. V3에서 병원이 상담 중심이었다면, V4에서는 의료진이 데이터를 확인하고 후속 조치를 하는 주체가 됩니다. 의료기관 연계는 현장에서 작동하는지의 문제이고, 대조군 설계는 그 개입이 어떤 차이를 만드는지의 문제입니다. 서로 다른 두 과제를 함께 추진하는 첫 버전입니다. gIRS를 처음 적용할 예정이고, 2027년 5극3특 R&D 실증과제로 이어집니다. 이제 의료기관 연계와 대조군 기반 평가를 실제로 수행하는 것이 과제입니다.

## Slide 12: AI 대화형 인터페이스와 나선형 순환루프
03 3년의 궤적 · 계보
V5 | 중국 VIDW용 · 2026.07~ 준비
대화에서 제안한 일이 의료진의 실제 업무로 이어지고, 결과가 다음 관리로 돌아오는가?
제안
담당
실행
결과 → 다음 관리
Designing Your Life, Beyond Time — 시그니처 기반 정체성 공간
첫 화면은 입력창 하나 — 질문과 상태에서 필요한 정보·행동을 연결
나선형: 다음 W는 이전 진료·돌봄의 정보와 맥락을 이어받는 새 관리주기
바디스캔 · 두 기준선 JITAI · M1 Patient Summary · M3 Shared Health View
IRS+ 위험 추론 → 의사가 확인·보완·수정 → 확정 진단이 다음 W의 기준
원격진료·비대면 처방·배송과 파마&쇼핑 연계 — 커머스는 수단, 완결은 조치 수행과 결과 확인
의의 연결 필요성을 의료진 업무 흐름과 나선형 구조로 구체화
점검 비스타에서 검증 — W·M1·M3 연결성 · 의료진 업무 수용성 · 임상 효과 · 병원 경제성
2026.10 개발 현황
Patient Summary (M1)
프로토타입
SiBC · JITAI
초기 버전
iCHMS EMR 연동
진행 중
Shared Health View (M3)
설계
M2 Priority Queue
구상
11.30 광주 대한디지털학회 추계포럼
첫 시연 목표
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
12
장기 확장성
앱·키오스크·의료진 웹·경영 화면에서
AI 에이전트·휴머노이드까지
공통의 정보·실행 구조를 잇는 OS
Notes: V5는 비스타 심천·북경 병원 적용을 위해 2026년 7월부터 준비하는 버전입니다. ‘Designing Your Life, Beyond Time’을 주제로, 시그니처를 토대로 사용자·환자가 자신만의 정체성 공간을 만들고, W·M1·M2·M3에 걸쳐 분절 없이 서비스를 받도록 설계했습니다. 첫 화면은 메뉴가 아니라 입력창 하나입니다. 전체 여정은 나선형입니다. 다음 W는 처음과 같은 출발점이 아니라, 진료와 돌봄에서 쌓인 정보와 관리 맥락을 이어받는 새로운 관리주기입니다. V5의 본질은 화면이 아니라, 대화에서 제안한 일이 M1·M3 담당자의 실제 업무로 이어지고, 결과가 다음 판단으로 돌아오는 운영구조입니다. AI의 위험 추론과 의사의 확정 진단을 구분하면서도, 진료에서 확인된 사실이 다음 관리주기로 이어지게 합니다. 원격진료와 비대면 처방·배송을 파마&쇼핑과 연계하는 구조도 처음 들어갔지만, 커머스는 수단이고 관리의 완결은 조치의 수행과 결과 확인에 있습니다. 현황은 Patient Summary 프로토타입, SiBC 초기 버전, EMR 연동 진행 중이고, 나머지는 설계와 구상 단계입니다. 11월 30일 광주 추계포럼에서 첫 시연을 목표로 합니다. 비스타에서는 W·M1·M3의 연결성, 의료진의 업무 수용성, 임상적 효과와 병원 경제성을 검증해야 합니다.

## Slide 13: Population Health 운영체제로의 확장
03 3년의 궤적 · 계보
FUTURE
V6 | 제주형 2차 · 기획·제안 (재원·실증·지역 효과 미확정)
지역 내 다수의 개인 루프를 동시에 운영하며, 제한된 의료·돌봄 자원을 배분할 수 있는가?
기본 서비스는 gIRS — 신규 유전체 검사를 전제로 하지 않음
M3→W: 퇴원 핸드오프 → 기준선 안정화 → 에스컬레이션 → 일상 관리 → 두 번째 W
3+1: 완전한 JITAI · 함께 만드는 온톨로지 · 돌봄 HITL + 재귀적 자기개선
3대 KPI를 모집단으로 확대 — 개입의 빈도보다 수용과 참여의 지속
제주의료원 중심 지역 관제 · 천연물 예측 커머스는 별도 동의 기반 DTC
방향 개인 루프의 정교화와 지역 단위 운영의 확장을 함께 추진
전제 V4·V5의 검증 결과가 V6의 근거이자 확대 조건을 정하는 기초자료
제주 도민 최대
10만 명
5,400명
기존 게놈 참여자
장기추적
5,000명
신규 유전체 분석
재원·일정 연계 구상
2028–2032 제주 AX 대전환
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
13
Notes: V6는 제주 도민 최대 10만 명을 대상으로 하는 Population Health 버전이며, 아직 기획·제안 단계입니다. 세계관이 말한 ‘지역 내 다수의 개인맞춤형 건강관리 루프를 동시에 운영한다’는 개념을 지역 단위 제품과 실증으로 구체화하는 과제입니다. 기본 서비스는 신규 유전체 검사를 전제로 하지 않는 gIRS로 하고, 기존 게놈 참여자 약 5,400명 장기추적과 신규 약 5,000명 분석을 연구 코호트로 병행하는 구상입니다. 서비스로는 퇴원 핸드오프부터 기준선 안정화, 에스컬레이션, 일상 관리, 두 번째 W로 이어지는 M3→W 모듈을 본격 강화합니다. 3+1 원칙을 이 구간에서 본격 도입하고, 3대 KPI도 모집단 수준으로 넓힙니다. 대규모 서비스에서는 개입이 늘어나는 것보다, 이용자와 의료진이 필요한 개입을 받아들이고 참여를 지속하는지가 중요합니다. 재원은 2028~2032년 제주 AX 대전환과의 연계를 구상하고 있으며 아직 확정되지 않았습니다. 그 근거는 V4와 V5에서 나와야 합니다.

## Slide 14: 시뮬레이션에서 검증으로, 병원에서 지역으로
03 3년의 궤적 · 경제성 검증
ΔEBITDA · 경제성 검증의 범위
V2 · 괌 GRMC TFT
병원 경제성 시뮬레이션
웰니스 넘어 병원 적용 PoC
병원 수익·비용 영향 첫 추정
기반: 상급병원 IT 역량
질문
병원이 도입할 이유가 있나
단위
병원 수익·비용
상태
시뮬레이션 · 개선 미입증
V5 · iCHMS
다음 관문
ΔEBITDA·재무 KPI
3대 KPI ③ 재무·지속가능성
운영·재무 개선과 연결 검증
iCHMS EMR 연동 진행 중
질문
실제 재무가 개선되는가
단위
병원 운영성과·재무
상태
검증 예정 (비스타)
V6 · 지역
지역 비용 회피 계산기
병원·건보·지자체 구분 평가
운영비·중복 반영한 순효과
추정 회피 ≠ 실제 재정 절감
질문
지역에 순효과가 있는가
단위
지자체·건강보험
상태
구상 (기획·제안)
핵심
계산기의 이름을 바꾸는 일이 아니라, 평가의 대상과 관점을 넓히는 일
지금 확보한 것은 V2의 시뮬레이션 — 실제 재무 개선의 입증은 V5 비스타에서, 지역 순효과는 V6에서
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
14
Notes: 경제성 검증이 어떻게 넓어져 왔는지 한 장으로 보겠습니다. 출발은 V2입니다. 괌 GRMC와의 공동 TFT에서 웰니스를 넘어 병원 적용 가능성을 PoC로 검토하면서, 인바이츠루프 도입이 병원의 수익과 비용에 어떤 영향을 주는지 처음 시뮬레이션했습니다. 이것이 iCHMS ΔEBITDA 계산기와 3대 KPI 재무 축의 원형입니다. 그러나 이는 시뮬레이션이었고, 의료기관의 실제 운영과 재무 개선을 연결해 검증하는 과제는 V5 비스타에서 본격적으로 추진됩니다. V6에서는 평가가 병원 단위에서 지역 단위로 넓어집니다. 병원의 ΔEBITDA 모델을 바탕으로 지자체와 건강보험 관점의 의료·돌봄비용 회피효과 계산기를 마련하되, 병원의 운영성과, 건강보험의 의료비, 지자체의 돌봄지출을 구분하고, 추가 운영비와 효과의 중복을 반영해 순효과로 평가합니다. 추정 회피비용과 실제 재정 절감액도 구분합니다. 기존 계산기의 이름을 바꾸는 작업이 아니라, 경제성 평가의 대상과 관점을 넓히는 과제입니다. 정확히 말하면, 지금 우리가 가진 것은 V2의 시뮬레이션까지입니다.

## Slide 15: 여섯 버전을 관통하는 원리, 그리고 세 번의 전환점
03 3년의 궤적 · 원리와 전환점
계보가 말해 주는 것
원리 1
개념이 구현에 선행
V2 경제성 시뮬레이션 → V5 검증
V3 OS 인식 → V5 구체화
세계관 PH·3+1 → V6 기획
원리 2
검증의 질문이 누적
작동 → 경제성 → 수용성 → 비교검증
→ 3대 KPI → 모집단 성과
쌓인 것은 성과가 아닌 질문
원리 3
주체와 가치가 확장
개인 → 의료진·병원 → 지자체·지역
편익 → 운영·재무 → 자원 효율
같은 지표로 환산·일치되지 않음
전환점 · V3
OS 필요성의 인식
정보와 관리 맥락이 병원 안팎으로
이어지는 운영체제가 필요
전환점 · V5
나선형 순환구조의 구체화
정체성 공간·AI 대화형 경험,
의료진 업무·실행 결과의 연결
전환점 · V6
지역 단위 고도화 (제안)
M3→W 강화와 3+1 원칙,
여러 기관이 참여하는 PH OS
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
15
경쟁력
개인별 폐쇄루프를 대규모로 지속 운영하면서
임상적 효과 · 현장 수용성 · 경제적 지속가능성을 함께 입증하는 데서 형성
Notes: 여섯 버전을 관통하는 원리는 세 가지입니다. 첫째, 개념과 아키텍처가 제품 구현에 선행합니다. V2의 경제성 시뮬레이션은 V5에서, V3의 OS 인식은 V5에서, 세계관의 Population Health와 3+1은 V6에서 구현으로 이어집니다. 그래서 설계된 기능, 구현된 기능, 현장에서 사용된 기능, 효과가 검증된 기능을 구분해 관리해야 합니다. 둘째, 검증의 질문과 평가 범위가 누적됩니다. 다만 쌓이는 것은 질문과 평가체계이지, 성과가 이미 입증되어 쌓였다는 뜻이 아닙니다. 셋째, 운영 주체와 경제적 가치의 범위가 넓어집니다. 각 단계의 가치는 연결되지만 같은 지표로 환산되거나 자동으로 일치하지 않습니다. 전환점은 세 번입니다. V3에서 운영체제의 필요성을 인식했고, V5에서 나선형 순환구조를 구체화하고 있으며, V6에서 개인별 관리의 고도화와 지역 단위 확장을 제안합니다. 인바이츠루프의 경쟁력은 이 개인별 루프를 대규모로 지속 운영하면서 임상적 효과, 현장 수용성, 경제적 지속가능성을 함께 입증하는 데서 형성됩니다.

## Slide 16: AI·유전체 엔진과 병원 연계 기능, 그리고 세 곳의 현장
03 3년의 궤적 · 보유 자산
지금 우리 손에 쥔 것
기술 자산 · 엔진과 데이터
IRS+ · gIRS
유전체 기반 위험 추론
IRS+ 적용 · gIRS 예정
SiBC · JITAI
두 기준선 기반 맞춤 개입
초기 버전
iCHMS
병원 연계·ΔEBITDA 계산기
EMR 연동 중
C1 데이터허브
L3와 함께 인바이츠 집중 영역
핵심 영역
게놈 코호트
제주 게놈 참여자 약 5,400명
기존 자산
기능 자산 · 제품과 서비스
AI 대화형 앱
입력창 하나로 정보·행동 연결
개발 중
Patient Summary
M1 진료 전 의사용 요약
프로토타입
의료진 열람·관제
의료기관 웹·제주의료원 모니터링
V4 예정
웨어러블·측정
갤럭시워치·복지관 측정기기
운영 경험
파마&쇼핑 연계
원격진료·비대면 처방·배송
V5 설계
현장·운영 자산
울산 330명 운영 경험 · 제주 550명 실증 체계 · 비스타 심천·북경 병원 · IDW 개념·역할 정립 · K-디지털헬스케어 얼라이언스
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
16
Notes: 지금 시점에서 우리가 가진 자산을 정리하면 세 덩어리입니다. 첫째, IRS+와 gIRS, SiBC와 JITAI, iCHMS, C1 데이터허브라는 엔진과 데이터. 둘째, AI 대화형 앱, Patient Summary, 의료진 열람과 관제, 웨어러블 연계, 파마&쇼핑 연계 같은 기능. 셋째, 울산·제주·비스타라는 세 곳의 현장과 운영 체계입니다. 다만 오른쪽 상태 표시에서 보시듯, 상당수는 아직 초기 버전이나 프로토타입, 설계 단계입니다. 효과 검증은 이제부터 본격적으로 풀어갈 과제라는 점도 함께 보셔야 합니다.

## Slide 17: 현장 경험을 충분한 증거로 남기지 못함
03 3년의 궤적 · 냉정한 점검
솔직히, 가장 아쉬운 점
KEY QUESTION
“어떤 개입이 누구에게 어떤 차이를 만들었는가?”
울산에서 실제 이용자를 확보하고 운영했으나, 이 질문에 답할 기반을 마련하지 못함
경영진을 포함한 우리 모두의 자기반성 필요
효과
낮은 이탈률만으로는 건강 개선·
의료진 효율·병원 경제성을
설명할 수 없음
원가
누적 투입비용·반복 납품 효과를
추적하지 못해 투자 효율과
다음 현장의 부담 판단이 어려움
전염
이 경향이 고쳐지지 않은 채
제주 V4와 비스타 V5로
옮겨가고 있지 않은가
실증 기회에는 참여자의 시간, 협력기관의 노력, 우리의 인력과 비용이 투입 — 무엇을 남길지 준비하는 일은 기회를 얻는 것만큼 중요
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
17
Notes: 가장 아쉬운 점입니다. 울산에서 실제 이용자를 확보하고 운영했지만, 어떤 개입이 누구에게 어떤 차이를 만들었는지 답할 기반을 남기지 못했습니다. 원가도 마찬가지입니다. 누적 투입비용과 반복 납품 효과를 추적하지 못했습니다. 더 우려되는 것은 이런 경향이 부지불식간에 제주 V4와 비스타 V5로 옮겨가고 있지 않은가 하는 점입니다. 이 부분은 경영진을 포함한 우리 모두의 솔직한 자기반성이 필요합니다.

## Slide 18: 버전업 퀄리티 기준
04
세계관 · 3대 KPI · 6대 지침 · 3+1 — 모든 버전업에 적용할 네 가지 품질 기준
Notes: 이제부터가 오늘 가장 중요한 부분입니다. 인바이츠 생태계 세계관, 3대 KPI, 6대 지침, 3+1 방향성, 이 네 가지가 앞으로 인바이츠루프를 버전업할 때마다 퀄리티를 점검하는 기준이 됩니다. 하나씩 보겠습니다.

## Slide 19: 네 가지 기준으로 모든 버전업의 품질을 점검한다
04 버전업 퀄리티 기준 · 개요
퀄리티 체크 기준 · 개요
세계관
무엇을 만드는가
Designing Your Life, Beyond Time
세 개의 나 (iSignature 외)
W→M1→M2→M3 폐쇄루프
나선형 · Population Health
버전업 체크 질문
정보와 조치가 끊기지 않는가,
다음 W가 이전 맥락을 잇는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
세계관에서 파생된 통합 검증체계
① 안정성·임상적 유효성
② 사용자·환자·의료진 수용성
③ 재무구조·지속가능성
버전업 체크 질문
KPI별 측정 책임·자료·기준,
실증 시작부터 평가 데이터 설계
6대 지침
어떻게 만드는가
규제 존중과 차별적 가치의 양립
유전체 · 확정 진단
의사 확인 · 진료 후 가치
삭제 전 실증 · 검증 방법
버전업 체크 질문
지침이 화면·업무·데이터에
어디까지 구현되었는가
3+1
어떻게 고도화하는가
V6 M3→W부터 본격 도입
완전한 JITAI
함께 만드는 온톨로지
돌봄 HITL
+1 재귀적 자기개선
버전업 체크 질문
기능 수가 아닌 데이터·임상·
운영의 연결로 확보되었는가
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
19
체크 방식
(안) 각 기준을 기능 성숙도 4단계(설계됨 → 구현됨 → 현장에서 사용됨 → 효과가 검증됨)마다 점검
점검 책임과 자료는 마지막 장의 논의 의제(성과 측정의 책임 · 지침·3+1의 구현 추적)에서 확정
Notes: 네 가지 기준은 각자 역할이 다릅니다. 세계관은 무엇을 만드는지를, 3대 KPI는 무엇으로 입증하는지를, 6대 지침은 어떻게 만드는지를, 3+1은 어떻게 고도화하는지를 정합니다. 버전업 때마다 각 기준의 체크 질문으로 품질을 점검합니다. 점검 시점은 앞에서 본 기능 성숙도 네 단계와 맞춰, 설계됐을 때, 구현됐을 때, 현장에서 쓰일 때, 효과를 검증할 때 각각 확인하는 방식을 안으로 제시합니다. 누가 어떤 자료로 점검할지는 오늘 마지막 의제에서 함께 정하겠습니다.

## Slide 20: Designing Your Life, Beyond Time
04 버전업 퀄리티 기준 · 세계관
퀄리티 체크 기준 ① · 인바이츠 생태계 세계관 — 정의 · 시간을 넘어, 당신의 삶을 설계한다
세 개의 나 ① · iSignature™
축적된 나 (The Past Me)
Health Identity — 유전체·검진·의료기록·
생활습관이 만든 고유의 건강 패턴
“나는 어떻게 만들어져 왔는가?”
세 개의 나 ② · iPresent™
지금의 나 (The Present Me)
Personal Health Intelligence —
여정을 따라 흐르는 실시간 상태
“나는 지금 어느 상태에 있는가?”
세 개의 나 ③ · iFuture™
다가올 나 (The Future Me)
현재 경로의 미래와 바뀐 뒤의 미래를
나란히 — 궤적은 교정의 대상
“어떻게 상태를 바꿀 수 있는가?”
관점의 전환 ①
에피소드에서 여정으로
만날 때마다 처음부터 배우는 의료에서
돌수록 깊어지는 의료로
관점의 전환 ②
이벤트에서 궤적으로
재입원은 결과가 아니라 궤적의 신호,
개입은 ‘궤적 이탈의 초기’에
관점의 전환 ③
기록에서 운영으로
EMR 위에서 작동하는 운영 계층 —
탐지→해석→개입→의료진→수가→재축적
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
20
세계관
무엇을 만드는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
6대 지침
어떻게 만드는가
3+1
어떻게 고도화하는가
핵심 명제
개입과 행동 변화의 궤적이 나선형으로 순환할수록 시스템은 진화하고, 병원 재무구조는 단계별로 개선된다
신뢰 → 참여 → 궤적 → 재무는 하나의 인과 사슬 · 인바이츠루프는 Life Intelligence Platform
Notes: 첫 번째 기준, 세계관입니다. 인바이츠루프의 표어는 Designing Your Life, Beyond Time입니다. 슬로건이 아니라 제품의 정의입니다. Beyond Time은 시간을 초월한다는 뜻이 아니라 과거·현재·미래의 나를 분절 없이 하나의 시간축 위에서 함께 보는 것이고, Designing Your Life는 그렇게 보이게 된 미래를 예방과 관리, 행동 변화로 바꾸는 일입니다. 그래서 세 개의 나가 있습니다. 유전체와 기록이 만든 축적된 나 iSignature, 여정을 따라 흐르는 지금의 나 iPresent, 그리고 바꿀 수 있는 미래를 보여주는 iFuture입니다. 궤적은 운명이 아니라 교정의 대상입니다. 의료를 보는 관점도 바뀝니다. 만날 때마다 처음부터 다시 배우는 에피소드 의료에서 돌수록 깊어지는 여정의 의료로, 진료실의 이벤트에서 이벤트 사이의 궤적으로, 기록하는 시스템에서 운영하는 시스템으로 갑니다. 핵심 명제는 이것입니다. 개입과 행동 변화의 궤적이 나선형으로 순환할수록 시스템은 진화하고, 병원의 재무구조는 단계별로 개선됩니다. 신뢰가 무너지면 참여가, 참여가 끊기면 궤적이, 궤적이 무너지면 재무가 무너집니다.

## Slide 21: 모든 버전의 출발점, 끊김 없는 폐쇄루프
04 버전업 퀄리티 기준 · 세계관
퀄리티 체크 기준 ① · 인바이츠 생태계 세계관 — 구조와 체크
세계관
무엇을 만드는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
6대 지침
어떻게 만드는가
3+1
어떻게 고도화하는가
Patient Journey — W(일상·회복) → M1(외래) → M2(입원) → M3(퇴원 후) → 다음 W, 나선형으로
W
일상 건강관리
개인 · IRS+ 위험 추론
M1
외래진료
Patient Summary
M2
입원치료
Priority Queue (구상)
M3
퇴원 이후 관리
Shared Health View
↺ 다음 W
처음과 같은 출발점이 아니라, 진료·돌봄에서 확인된 질환과 관리계획을 이어받는 새로운 관리주기
폐쇄루프
상태를 이해하고 조치를 주체에 연결,
결과를 다음 판단에 반영
나선형 순환
돌 때마다 한 층 깊어지는 의료,
개입-결과가 연결된 데이터 축적
Population Health · 디지털 워드
지역의 수많은 개인 루프를 동시에,
인바이츠가 먼저 알아채는 의료 (V6)
버전업 체크
정보와 조치가 W·M1·M2·M3에서 끊기지 않는가 · 다음 W가 이전 맥락을 잇는가
모든 개입이 설명·감사 가능하고 의료진 판단(Human-in-the-Loop)과 연결되는가
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
21
Notes: 세계관을 구조로 보면 이렇습니다. 인바이츠루프는 W 일상과 회복에서 시작해 M1 외래, M2 입원, M3 퇴원 이후로 이어지고 다시 W로 돌아오는 실제 환자 여정 위에서 작동합니다. 웰니스도 메디컬과 같은 데이터 기반 위에서 운영되고, 차이는 개입의 강도와 주기입니다. 핵심은 상태를 이해하고, 조치를 적절한 주체에게 연결하고, 결과를 다음 판단에 반영하는 폐쇄루프입니다. 이 루프가 끊기지 않고 돌면 나선이 되어, 한 바퀴 돌 때마다 한 층 깊은 자리로 돌아옵니다. 다음 W는 처음과 같은 출발점이 아니라 진료와 돌봄에서 확인된 질환과 관리계획을 이어받는 새로운 관리주기입니다. 진짜 데이터 자산은 양이 아니라 개입과 결과가 연결된 데이터입니다. 이를 지역으로 넓히면 수많은 개인 루프가 동시에 도는 Population Health, 인바이츠 디지털 워드가 먼저 알아채는 의료가 됩니다. 버전업 때마다 세 가지를 확인합니다. 정보와 조치가 구간 사이에서 끊기지 않는지, 다음 W가 이전 맥락을 이어받는지, 그리고 모든 개입이 설명·감사 가능하고 의료진 판단과 연결되는지입니다.

## Slide 22: 작동·수용·경제성, 세 축을 함께 입증한다
04 버전업 퀄리티 기준 · 3대 KPI
퀄리티 체크 기준 ② · 3대 KPI
세계관
무엇을 만드는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
6대 지침
어떻게 만드는가
3+1
어떻게 고도화하는가
3대 KPI
세계관에서 파생된 통합 검증체계 · 모든 Patient Journey 기반 인바이츠루프에 공통 적용
①
구동 안정성 · 임상적 유효성
시스템이 안정적으로 작동하고,
실제 건강관리에 도움이 되는가
측정 │ 안정성과 유효성을 별도 지표·방법으로
근거 │ 대조군·개인별 경과 (V4 서브코호트부터)
주의 │ 관찰된 변화 ≠ 엔진의 효과 (V3의 교훈)
②
사용자 · 환자 · 의료진 수용성
사용자·환자·의료진이 실제로 받아들이고
계속 쓰는가
│ 사용자 지속 참여 + 의료진 업무 수용성
│ 이탈률·참여 지속, 업무 흐름 안에서의 사용
│ 계속 쓰는 것 ≠ 건강이 좋아지는 것
③
재무구조 개선 · 지속가능성
의료기관이 지속적으로 운영할
경제적 이유가 있는가
│ 병원 ΔEBITDA, V6는 지자체·건보 순효과
│ 투입 인력·시간·운영 부담, 계약과 반복 이익
│ 시뮬레이션 ≠ 실제 개선, 추정 회피 ≠ 실제 절감
버전업 체크
KPI별 측정 책임·자료·기준이 정해졌는가 · 실증 시작부터 평가 데이터를 설계했는가 · V6에서는 모집단으로 확대
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
22
Notes: 두 번째 기준은 3대 KPI입니다. 세계관에서 파생된 통합 검증체계로, 모든 페이션트 저니 기반 인바이츠루프에 공통으로 적용합니다. 첫째, 구동 안정성과 임상적 유효성입니다. 한 축에 있지만 실제 평가에서는 별도의 지표와 방법으로 측정합니다. 효과는 대조군과 개인별 경과로 입증해야 하며, 울산에서 배운 대로 관찰된 변화가 곧 엔진의 효과는 아닙니다. 둘째, 사용자·환자·의료진의 수용성입니다. 사용자가 계속 참여하는지와 함께, 의료진이 업무 흐름 안에서 실제로 쓰는지를 봅니다. 다만 계속 쓰는 것과 건강이 좋아지는 것은 다릅니다. 셋째, 재무구조 개선과 지속가능성입니다. 병원 단위는 iCHMS ΔEBITDA로, V6에서는 지자체와 건강보험 관점의 순효과로 봅니다. 시뮬레이션과 실제 개선, 추정 회피비용과 실제 절감액은 구분합니다. 버전업 때마다 KPI별 측정 책임과 자료와 기준이 정해졌는지, 실증을 시작할 때부터 평가 데이터를 설계했는지를 확인합니다.

## Slide 23: 지침은 문서가 아닌, 화면·업무·데이터로 확인
04 버전업 퀄리티 기준 · 6대 지침
퀄리티 체크 기준 ③ · 6대 설계·구축·운영 지침
세계관
무엇을 만드는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
6대 지침
어떻게 만드는가
3+1
어떻게 고도화하는가
중심 원칙
규제 존중과 차별적 가치의 양립 — 규제 대응 과정에서 차별적 가치를 먼저 제거하지 않음 · 구현 방식은 법률 검토와 의료현장 협의로 결정
01
유전체 역량을 제품에 드러냄
IRS+를 일반 사용자 화면 포함
W·M1·M2·M3 전 구간에 반영
체크
표시 방식·의료진 확인 절차 설계
02
루프 후 W는 확정 질환 반영
AI의 미확정 위험과
의사의 확정 진단을 구분
체크
근거와 확정 주체를 구분 표시
03
AI 추론 → 의사 확인의 경험
의사는 동의가 아닌 독립적 판단·수정
비스타 우선 도입
체크
신뢰 향상 가설을 실증으로 확인
04
진료 이후까지 이어지는 가치
지침 인용 ○ · 개인 확정 판정 ✕
예) ‘지침은 130~139를 주의혈압으로 분류’
체크
확인·조치·결과의 연속성 확보
05
삭제 전에 실증·제도개선
비스타는 사전 조율, 국내는 제주 메가특구
샌드박스 목록 · 실증 근거로 제도개선 제안
체크
삭제 대신 관리 목록에 등록
06
노출 위치와 검증 방법 확정
기관 분석 IRB·협약 / 의사 화면 보조 참고
연구군 표시 본인 동의
신뢰·이행률·불일치율 측정
체크
비스타·제주 실증 계획에 포함
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
23
Notes: 세 번째 기준은 6대 지침입니다. 중심 원칙은 규제 존중과 차별적 가치의 양립입니다. 규제를 존중하되, 규제 대응 과정에서 인바이츠루프의 차별적 가치를 먼저 제거하지 않고, 구현 방식은 법률 검토와 의료현장 협의로 정합니다. 첫째, 유전체 역량이 제품에 드러나야 하며 IRS+를 전 구간에 반영합니다. 둘째, 루프를 거친 W에서는 의사가 확정한 질환을 관리에 반영하고, 근거와 확정 주체를 구분해 표시합니다. 셋째, 첫 W의 위험 추론과 의사의 확인을 잇는 경험을 비스타에서 먼저 도입합니다. 의사는 동의하는 사람이 아니라 독립적으로 판단하고 수정하는 사람입니다. 넷째, 지침 인용과 개인 판정을 구분합니다. ‘당신은 고혈압 전단계’는 안 되지만, ‘지침은 130~139를 주의혈압으로 분류한다’는 출처와 함께 말할 수 있습니다. 다섯째, 해석이 갈리는 기능은 삭제 전에 실증과 제도개선 대상으로 관리합니다. 여섯째, 유전체 정보가 드러나는 위치를 기관 분석, 의사 화면, 연구군 표시로 나누고 각각 IRB와 협약, 보조 참고 정보, 본인 동의로 경로를 마련하며, 신뢰·이행률·불일치율을 측정합니다. 지침은 문서가 아니라 화면과 업무, 데이터로 확인합니다. 버전업 때마다 각 지침의 체크 항목이 어디까지 구현되었는지 추적합니다.

## Slide 24: 루프를 정교화하고, 루프를 만드는 시스템도 스스로 개선한다
04 버전업 퀄리티 기준 · 3+1
퀄리티 체크 기준 ④ · 3+1 방향성
세계관
무엇을 만드는가
3대 KPI
무엇으로 입증하는가
6대 지침
어떻게 만드는가
3+1
어떻게 고도화하는가
3+1
개인의 루프를 정교화하고, 그 루프를 제공하는 시스템과 운영체계도 지속 개선 · V6의 M3와 두 번째 W에서 본격 도입
완전한 수준의 JITAI
상태·맥락·개입 반응을 다음 판단에 반영해 개입을 정교화
현재 │ SiBC 초기 버전, 두 기준선(질환민감·건강)
체크 │ 개입 반응이 다음 판단에 반영되는가
함께 만드는 온톨로지
개인의 정보·관리목표·진료와 돌봄 경험이 관계를 갖고 축적
출발 │ W의 대화가 M1→M2·M3→W로 이어지는 개인 기반 온톨로지(지침 4)
체크 │ 정보·목표·조치·결과가 연결되어 쌓이는가
돌봄 Human-in-the-loop
AI 제안이 의료진·돌봄 담당자·사용자의 판단과 실제 수행으로
원칙 │ 모든 개입은 설명·감사 가능, 의료진 판단과 연결(세계관)
체크 │ 제안→담당→실행→결과가 기록되는가
+1 재귀적 자기개선
구축·운영·유지보수의 결과와 경험이 다음 설계·운영 개선으로
실무 │ 재사용 코드·설정·SOP·평가 기준으로 축적
체크 │ 다음 현장에서 더 빠르고 적은 인력으로 재현되는가
원칙
3+1은 기능의 수가 아니라 데이터·임상·사용자 경험·현장 운영·평가와 개선의 연결로 확보한다
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
24
Notes: 네 번째 기준은 3+1 방향성입니다. 개인별 루프를 정교화하는 동시에, 그 루프를 제공하는 시스템과 운영체계도 계속 개선하기 위한 설계 방향이며, V6의 M3와 두 번째 W에서 본격 도입합니다. 첫째, 완전한 수준의 JITAI입니다. 상태와 맥락, 개입에 대한 반응을 다음 판단에 반영해 필요한 개입을 정교화합니다. 지금은 SiBC 초기 버전 단계입니다. 둘째, 사용자와 함께 만드는 온톨로지입니다. 개인의 정보와 관리목표, 진료와 돌봄의 경험이 관계를 갖고 쌓여 다음 관리주기에 쓰입니다. 그 출발은 W에서 나눈 대화가 진료로, 다시 W로 이어지는 흐름입니다. 셋째, 돌봄에 최적화된 휴먼 인 더 루프입니다. AI의 제안이 의료진과 돌봄 담당자, 사용자의 판단과 실제 수행으로 연결되어야 하고, 모든 개입은 설명 가능하고 감사 가능해야 합니다. 그리고 +1, 재귀적 자기개선입니다. 구축·운영·유지보수의 결과와 경험이 다음 설계와 운영 개선으로 되돌아가야 합니다. 실무로는 재사용 가능한 코드와 설정, SOP와 평가 기준으로 남기는 것입니다. 이 역량은 기능의 수를 늘린다고 생기지 않습니다. 데이터와 임상, 사용자 경험과 현장 운영, 평가와 개선이 실제로 연결되어야 합니다.

## Slide 25: 네 기준 대비 지금의 위치, 그리고 보강할 것
04 버전업 퀄리티 기준 · 현재 수준과 보강
퀄리티 체크 기준 · 현재 수준과 보강 방향 (초안)
세계관
폐쇄루프 · 나선형
현재 W 중심, M은 초기 연계
M1·M3 실제 업무 연결
M3→W 연속성 설계
M2 구상의 구체화
구성
W · M1 · M2 · M3 Journey
폐쇄루프 · 나선형 · PH
점검 지표
다음 W의 맥락 승계 여부
M 구간 연결 범위
3대 KPI
임상 · 수용성 · 재무
현재 검증체계만 정립
KPI별 측정 책임 지정
실증 시작부터 평가 데이터 설계
효과와 원가 동시 추적
구성
① 안정성·유효성
② 수용성 ③ 재무·지속
점검 지표
이탈률·지속 참여
대조군 대비 차이 · ΔEBITDA
6대 지침
구축 · 운영 원칙
현재 원칙 문서화 단계
지침별 구현 추적표 운영
유전체 노출·IRB·동의 확정
샌드박스 대상 목록화
구성
유전체 · 확정 진단 · 의사 확인
진료 후 가치 · 실증 · 검증
점검 지표
지침별 구현 단계
신뢰·이행률·불일치율
3+1 역량
V6 설계 방향
현재 JITAI 초기 버전
JITAI 고도화
온톨로지 기반 데이터 구조
돌봄 HITL 업무 흐름
경험의 코드·SOP 자산화
구성
JITAI · 온톨로지
돌봄 HITL + 자기개선
점검 지표
개입 반응 반영 · 수행 완료율
재사용 코드·SOP 축적
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
25
Notes: 네 가지 기준에 비추어 지금 어디에 있고 무엇을 보강해야 하는지 초안으로 정리했습니다. 세계관은 W 중심이고 M은 초기 연계 단계입니다. M1·M3를 실제 업무로 잇고 M3에서 다음 W로의 연속성을 설계해야 합니다. 3대 KPI는 검증체계만 세운 상태입니다. KPI별 측정 책임을 정하고, 실증 시작부터 평가 데이터를 설계하며, 효과와 원가를 함께 추적해야 합니다. 6대 지침은 원칙을 문서화한 단계입니다. 지침별 구현을 추적하고, 유전체 정보의 노출 위치와 IRB·동의 경로를 확정해야 합니다. 3+1은 JITAI 초기 버전에 있습니다. JITAI 고도화, 온톨로지 기반 데이터 구조, 돌봄 업무 흐름, 그리고 경험을 코드와 SOP로 남기는 일부터 시작해야 합니다. 이것은 초안입니다. 오늘 의견을 모아 어떤 역량과 책임, 운영 방식으로 보완할지 구체화하겠습니다.

## Slide 26: 우리가 받을 성적표
05
어디까지 왔고, 무엇으로 평가받나
Notes: 마지막으로 전체를 한 장으로 정리하겠습니다.

## Slide 27: 앞으로의 평가는 기술과 임상·현장·사업 성과로
05 우리가 받을 성적표
지나온 3년이 남긴 것
어디까지 왔나
제품 목적·구조, W 구간 경험,
초기 구현 기반, 외주 구조 전환의 시작
무엇이 부족한가
효과·원가의 증거, KPI 측정 책임,
지침·3+1 구현 역량, 경험의 자산화
무엇으로 평가받나
임상적 효과 · 고객별 경제성 · 반복 수익 ·
현장 간 재현성
V1
IRS와 디지털헬스케어를 처음 연결, 구동 안정성 확인
V4
의료기관 연계·대조군 설계, 실제 평가가 관건
V2
병원 경제성을 설계에 넣음, 일부 실험은 폐기
V5
조치 흐름으로 나선형 루프 구체화 중, 재무성과는 확인 전
V3
OS 필요성을 인식했으나 효과의 증거는 남기지 못함
V6
지역 Population Health OS 제안, 근거는 V4·V5의 검증 결과
다음 평가 기준
현장에서 실제로 어떤 효과와 원가가 발생하는지 확인하고,
다음 현장에서 같은 품질을 더 빠르고 적은 인력으로 재현하는 것
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
27
Notes: 지나온 3년이 남긴 것을 정리하겠습니다. 우리는 제품의 목적과 구조를 찾았고 실제 적용을 시작했습니다. 부족한 것은 효과와 원가의 증거, 그리고 이를 책임질 역량과 운영 방식입니다. 앞으로의 평가는 기술과 임상·현장·사업 성과로 받아야 합니다. 임상적 효과, 고객별 경제성, 반복 수익, 현장 간 재현성입니다. 다음 평가 기준은 분명합니다. 현장에서 실제로 어떤 효과와 원가가 발생하는지 확인하고, 다음 현장에서 같은 품질을 더 빠르고 적은 인력으로 재현하는 것입니다. 그 결과가 쌓일 때, 지난 기간의 기술과 구상, 현장 경험이 지속 가능한 사업의 기반이었다는 것이 실적으로 확인될 것입니다.

## Slide 28: 무엇을, 누가, 어떤 방식으로 보완할 것인가
05 우리가 받을 성적표 · 논의 의제
함께 풀어야 할 여섯 가지 질문
01
제품 책임과 현장 책임
공통 기준은 누가 책임지고,
현장 요구는 누가 판단하며,
개선은 어떻게 반영하는가?
02
성과 측정의 책임
3대 KPI를 누가, 어떤 자료와 기준으로
측정하고 원인을 분석하는가?
03
지침·3+1의 구현 추적
어디까지 구현되었고, 무엇이 부족하며,
현장에서 어떤 문제가 생기는가?
04
루프 자체의 경제성
투입 인력·시간·운영 부담을 파악해
가격·계약과 반복 이익을 판단하는가?
05
현장 경험의 자산화
해결 경험이 재사용 코드·설정·SOP·
사례·평가 기준으로 남는가?
06
고객 확보와 계약
제공 가치, 확인할 성과, 필요한 데이터·
협력 조건이 계약에 연결되는가?
인바이츠루프 · 지나온 궤적, 그리고 Future
28
Notes: 오늘 논의하고 싶은 의제는 여섯 가지입니다. 우리의 관심은 제품의 내용을 넘어, 누가 제품을 책임지고, 누가 현장을 수행하며, 어떤 경험을 표준으로 남기고, 어떤 숫자로 성과를 판단할 것인지까지 넓어져야 합니다. 각자의 업무에서 반복되는 문제와 병목에 대해 허심탄회하게 말씀해 주십시오.

## Slide 29: 결과로 말하고, 재현으로 증명한다
2026.10
INVITES LOOP · 우리가 기억할 한 줄
Designing Your Life, Beyond Time
현장의 효과와 원가를 확인하고, 다음 현장에서 같은 품질을 더 빠르고 적은 인력으로
감사합니다
29
Notes: 마지막으로 한 줄만 기억해 주십시오. 결과로 말하고, 재현으로 증명한다. 현장에서 실제로 어떤 효과와 원가가 발생하는지 확인하고, 다음 현장에서 같은 품질을 더 빠르고 적은 인력으로 재현하는 것, 그것이 우리의 다음 평가 기준입니다. 그리고 그 모든 일은 Designing Your Life, Beyond Time이라는 우리의 출발점을 향해 있습니다. 감사합니다.